证据清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **证据名称** | **证明内容** | | **页码** | **原件/复印件** |
| **1** | 技术开发（委托）合同 | 1.仲裁条款约定管辖；2.申请人委托被申请人研究开发智能WIFI嵌入式软件；3.申请人的合同义务：①为分期付款18万元②反馈样板测试结果；4.被申请人的合同义务为：①申请人付第一笔款68日内提供3套样板给申请人测试②开发研究并交付申请人要求的（WIFI来来嵌入式软硬件开发项目规格书）产品③调整申请人项目确认书中提出的异议。 | | 1-7 | 复印件 |
| **2** | WIFI来来嵌入式软硬件开发项目规格书 | 申请人与被申请确认一致的委托开发要求。 | | 8-13 | 复印件 |
| **3** | 付款电子回单 | 申请人向被申请人付款情况分别为2015年8月11日4.5万元、2015年9月14日1.5万元、2015年10月15日1.5万元、2015年11月11日1.5万元、2015年12月14日1.5万元、2016年1月14日1.5万元、2016年3月10日3万元。2016年5月26日3万元，总计18万元。 | | 14-18 | 复印件 |
| **4** | 增值税普通发票 | 被申请人向申请人开具7张技术开发费发票，金额分别为4.5万、3万、1.5万、1.5万、3万、1.5万、3万。 | | 19-22 | 复印件 |
| **5** | 收据 | 被申请人向申请人出具的收款收据。 | | 23-24 | 复印件 |
| **6** | 项目确认书附测试异议 | 被申请人向申请人提供样板后申请人于2016年7月29日在项目确认书中提出主要异议，并附详细的书面异议，并由测试人项目管理人张聪当面签收。 | | 25-26 | 复印件 |
| **7** | 2016-10-18wifi项目会议总结 | 被申请人调整后的产品2016年10月18日测试，安卓版本依然存在至少9大问题，iso版本依然存在至少6大问题，严重不符合合同约定，被申请人负责本项目的员工在会议总结上签字确认。 | | 27-28 | 复印件 |
| **8** | 2016年10月26日ios测试问题汇总 | 2016年10月26日再次测试的ios版本依然存在至少18个问题，测试问题汇总被申请人员工张聪当面签收。 | | 29-30 | 复印件 |
| **9** | 2016年11月1日安卓问题反馈 | 2016年11月1日再次测试的安卓版本依然存在15个问题，测试结果被申请人员工张聪等签字确认。 | | 31 | 复印件 |
| **10** | 履约催促（法务）函 | 2016年9月12日申请人发函催促被申请人履行合同义务，向申请人交付合同项目规格书约定功能全部实现的app及pc管理端。 | | 32 | 复印件 |
| **11** | 履约再次催促（法务）函 | 2016年9月22日申请人发函催促被申请人履行合同义务。 | | 33 | 复印件 |
| **12** | Ems1082180685919快递单ems1082180687619快递单及网上查询单 | 2016年9月12履约催促（法务）函，及2016年9月22日履约再次催促（法务）函邮寄情况及签收情况。 | | 34-36 | 复印件 |
| **13** | 关于加强服务器多次异地登录安全防范工作函 | 被申请人管理的服务器出现异地登录情况，申请人2016年9月14日发函提示申请人采取防护措施。 | | 37 | 复印件 |
| **14** | Ems1082180713419快递单及网上查询单 | 关于加强服务器多次异地登录安全防范工作函邮寄及签收情况。 | | 38-40 | 复印件 |
| **15** | 关于后台开发进度的工作函 | 多次测试后申请人于2016年11月4日发函催促被申请人尽快完成后台开发交付研发产品。 | | 41 | 复印件 |
| **16** | Ems1082139731519快递单及网上查询单 | 关于后台开发进度的工作函邮寄及签收情况。 | | 42-44 | 复印件 |
| **17** | 关于后台服务器停用的工作函 | 被申请人不能交付产品，申请人于2016年11月二十八日函告被申请人决定停止使用阿里云服务器。 | | 45 | 复印件 |
| **18** | Ems1082180698119快递单及网上查询单 | 关于后台服务器停用的工作函邮寄及签收情况。 | | 46-48 | 复印件 |
| **19** | 律师函 | 申请人委托广东力臣律师事务所于2016年11月29日向被申请人发函要求解除申请人与被申请人签订的技术开发（委托）合同。 | | 49-51 | 复印件 |
| **20** | Ems1061729974421快递单及网上查询单 | 律师函邮寄及签收情况。 | | 52-53 | 复印件 |
| **21** | WIFI赚钱APP软件开发合同 | 申请人与广州紫鲸互联网技术有限公司2016年12月8日签订合同并委托其为申请人研究开发本项目。 | | 54-67 | 复印件 |
| **22** | 委托代理合同 | 申请人与北京市百瑞（深圳）律师事务所签订委托代理合同代理申请人与被申请人解除申请人与被申请人签订的技术开发（委托）合同等。 | | 68-70 | 复印件 |
| **23** | 付款电子回单 | 申请人因本案支付律师费1.8万元 | | 71 | 复印件 |
| **24** | 增值税普通发票 | 72 | 复印件 |
| **提交人：** | | | **签收人：** | | |
| **提交时间：** | | | **签收时间：** | | |